（2010年第2期，总第6期）

中国农业科学院基本建设局               2010年3月24日

贯彻产业发展与基地建设会议精神,抓好工作落实

为认真贯彻落实院“产业发展与基地建设”工作会议精神，按照“科研基地是科技创新的第二实验室”的要求，切实抓好全院科学试验基地建设，基本建设局召开专题会议，研究2010年基地建设工作思路与重点任务。

付静彬局长指出，全局同志要进一步提高加强基地建设的责任感和使命感，要从战略和全局的高度看待科研基地建设对提升我国农业科技创新能力和实现我院“三个中心一个基地”目标的重要意义。按照农业科研国家队的功能定位，按照现代农业示范区的标准，展开科研基地布局，加快试验基地建设。

付静彬局长就如何加快试验基地建设，明确三点要求：一方面，要认真梳理思路，工作中心向院综合试验基地倾斜，重点抓好河南新乡基地建设，统筹抓好新疆、海南、青海、顺义、廊坊等基地建设。另一方面，科学指导院属单位的试验基地（台站）建设项目申报、实施等，提高建设标准，满足支撑现代农业发展与现代化农业科研院所发展的需求。第三方面，要深入探讨“开放共享”的建设与管理模式，保障试验基地建设与运行的高效顺畅。

―2―

开展调查研究，协调解决基地建设问题

新春伊始，基本建设局付静彬局长带领相关业务处同志深入院昌平南口试验基地和北京畜牧兽医研究所昌平马池口试验基地，协调“转基因猪安全评价与检测技术中心建设项目”建设用地问题；3月初，陪同薛亮书记、雷茂良副院长全面调研顺义试验基地及作物科学研究所昌平马池口试验基地，对基地的建设规划以及建设项目筹划进行指导。

新疆是我国新兴的农业主产区，我院在新疆建设试验基地意义重大，正在建设的新疆综合试验基地项目是基地建设的第一步。2010年3月15日-18日，付静彬局长带队深入新疆阿克苏地区，对基地项目进行调研，要求项目建设单位一定要做好、做实。同期，付局长带队考察郑州果树研究所新和县试验基地。

―3―

督导检查，推进基地建设项目实施

海南基地建设地点位于海南省三亚市荔枝沟和田独镇，主要建设内容包括新建实验室及配套用房5101.75平方米，建设标准化实验田500亩，田间工作用房716.82平方米，购置实验仪器设备、农机具及后勤用设备243台（套），总投资2710万元。目前已完成荔枝沟基地科研楼地下部分结构，正在进行地上一层结构施工，大茅基地围墙修建完成约1200米。

新疆基地建设地点位于新疆阿克苏市南工业园区及温宿县青年农场，主要建设内容包括新建综合用房5482.86平方米（包括试验用房3233.52平方米，宿舍及食堂等配套用房2249.34平方米），种子库和挂藏室1472.1平方米，值班室14.46平方米，晒场4000平方米，建设配套场区工程；建设田间滴灌工程2000亩，打机井4眼，建设配套田间道路及电力工程；购置仪器设备及工作用车33台（套），试验台和操作台450延米，总投资2380万元。目前已完成土地平整，正在进行基础开挖。

北繁基地建设地点位于青海省平安县小峡镇上红庄村，主要建设内容包括新建综合实验室2960平方米，种子仓库610平方

―4―

米，挂藏室1108平方米，智能温室240平方米，农机具库293平方米，锅炉房37平方米，配电室79平方米；建设田间工程180亩，其中田间灌溉180亩，蓄水池1200立方米，排灌渠3000米，基地主干道9663平方米，田间机耕路7872平方米，晒场4000平方米，田埂3000平方米；建设配套场区工程，包括围墙1850米，室外给水管道500米，室外排水管道490米，电缆1300米，热力管道1100米，绿化3500平方米；购置农机具62台（套），总投资2170万元。目前已全部完成施工和监理的招标工作，拟于2010年3月底开工建设。

积极协调，力争基地建设项目立项

基本建设局全力推进新乡基地基础设施建设项目立项。2010年1月30日至31日，深入新乡基地进行现场踏勘，实地测量用地边界、土地高程，调查市政配套设施情况。在基地土地权证和规划尚未取得和确定的情况下，2月份着手讨论项目可研报告提纲，并组织可研报告编制工作。目前基本完成可研报告的初稿，待基地项目申报前置条件落实后，进一步完善并上报。

“十一五”以来，我院积极协调上级部门，下大力气争取基地建设项目立项。截止目前，南京农业机械化研究所拟在南京建

―5―

设农机创新基地的项目建议书获得批复，正在完善可行性研究报告；烟草研究所拟在青岛和环保所拟在云南大理建设的试验基地的项目可行性研究报告已完成，正在进一步论证和协调；作物科学研究所和蔬菜花卉研究所在北京顺义建设试验基地、油料研究所拟在江西进贤建设试验基地、茶叶研究所拟在杭州郊区建设试验基地，均在筹划论证中。

科学布局，做好基地建设项目规划

为进一步使我院科技创新扎根于我国农业主产区，科技创新成果服务于农业主产区，并辐射带动全国农业生产。 依据《中国农业综合区划》和《全国优势农产品区域布局规划（2008～2015年）》，基本建设局在编制的《中国农业科学院基本建设规划（2010～2020）》中，提出重点在东北、华北、黄淮海、长江流域、西南、黄土高原、西北绿洲等七个区域建设综合试验示范基地。

综合试验示范基地建设将点面结合，即在一个区域建设一个

―6―

综合性科研生活设施，建设若干田间试验基地。其中，新建东北、黄淮海、长江流域、西南、黄土高原等区域综合试验基地；扩建华北、西北绿洲等区域综合试验示范基地。东北综合试验示范基地拟在哈尔滨进行建设；黄淮海综合试验示范基地建设在河南新乡；长江流域综合试验基地拟在南京建设；西南综合试验基地拟在成都建设；黄土高原综合试验基地拟在甘肃张掖建设；西北绿洲综合试验基地拟在新疆建设，目前已经启动第一期工程。

―7―

报:农业部有关司局，院领导

送:院机关各部门、院属各单位

基本建设局综合处                 2010年3月25日印发

本期简报印发200份

# Text boxes

本期要目

● 贯彻产业发展与基地建设会议精神,抓好工作落实

● 开展调查研究，协调解决基地建设问题

● 督导检查，推进基地建设项目实施

● 积极协调，力争基地建设项目立项

● 科学布局，做好基地建设项目规划

推进项目

开展调研

领会精神

做好规划

基地建设专刊