中国农业科学院院区规划建设管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为提高我院院区规划建设科学化、规范化水平，依据《农业部直属单位建设项目管理办法》及有关法律、法规，制定本办法。

第二条  本办法所称院区包括中关村院区、马连洼院区和通州院区（筹建中）。

第三条  本办法适用于院区内实施的各类资金支持的建设内容，包括建筑物或构筑物新建、扩建、翻建，建筑物或构筑物外立面装饰改造，以及水、电、气等基础设施改造与建设等。

第四条  基本建设局是院区规划建设的归口管理部门，负责院区功能定位研究、院区建设总体规划编制、建设项目规划选址审核、建设项目方案审核和建设规划基础信息管理等。院相关部门依据职能分工，配合支持院区规划建设工作。

第二章  规划编制

第五条  开展院区功能定位研究。依据我院职能定位与发展目标，统筹研究京区土地利用总体方案，提出各院区的功能定位，近期与长期发展建设思路，明确工作保障机制等。

第六条 院区建设总体规划编制。根据我院总体发展规划，结合北京市及所在区域城市规划，编制院区建设总体规划和基础设施规划，规划期限原则上与北京市及所在区域城市规划一致。规划期限结束或我院发展战略重大调整，应重新编制院区建设总体规划和基础设施规划。

第七条 院区建设总体规划的作用。院区建设总体规划通过院务会审议后，作为规划期限内院区建设的重要依据。原则上院区内实施的建设内容必须符合规划要求，如遇特殊情况需对总体规划进行调整的，应充分论证后报请院常务会审定，否则院相关部门不予支持。

第三章  建设管理

第八条  建设项目选址审核。依据院区建设总体规划和基础设施规划，基本建设局对新建建筑进行选址审核，符合规划的以农科基建文件批复选址，并同意项目建设单位办理建设项目选址意见书（规划条件），批复文件抄送北京市规划委员会。

第九条  建设项目方案审核。在实施第三条所列的建设内容之前，建设单位或部门应编制项目建设方案，基本建设局依据院区建设总体规划和基础设施规划进行审核，符合规划的以农科办基建文件批复并监督执行，同时抄送院区后勤管理部门及相关单位。

第十条  材料要求与审核程序。建设单位或部门应以请示文件向院报送建设项目选址或建设项目方案，其中项目选址应说明新建建筑物的主要建设目标、规模及用途等，并附院区后勤管理部门或单位意见（主要是水、电、气等接入意见）及拟选址示意图。

建设项目方案应说明拟采取的主要技术方案，其中新建和扩建建筑需附建筑平面图、立面图、剖面图和建筑效果图；外立面装饰改造需附立面图和建筑效果图；基础设施改造与建设需附平面图，及院区后勤管理部门或单位意见。

第十一条  建设规划基础信息管理。各建设单位或部门在完成建设或改造后3个月内，应将建设项目竣工图中与建设方案相关的图纸等技术资料复制1份报基本建设局备案。基本建设局负责定期更新维护院区规划建设基础信息数据，并逐步实现基础数据全院共享，院区各单位可根据需要查询。

第四章  监督检查

第十二条 院区土地使用权归中国农业科学院所有，任何单位或部门未经院同意不得进行建设，凡未履行选址或建设方案审核的建设均为违章建设，其建设内容均为违章建筑或设施。

第十三条 院区后勤管理部门或单位应加大日常巡查力度，坚决制止和纠正违章建设，严禁私搭乱建，对于拒不纠正违章建设的单位或部门，提交院区综合管理委员会予以查处；同时，积极创造条件逐步拆除历史遗留的违章建筑。

第五章  附  则

第十四条  院属各单位可根据本办法的规定及职能分工，制定本单位的实施细则。

第十五条  本办法由基本建设局负责解释。

第十六条  本办法自发布之日起施行，2011年5月16日印发的《中国农业科学院院部大院建设规划和基础设施管理办法》（农科办基建〔2011〕87号）同时废止。

二○一四年  月  日